Draft umowy – załącznik nr 4 do SIWZ nr 2/IO/I/2021

UMOWA Nr ……./……../…….

zawarta w Malborku w dniu …………2021 roku pomiędzy:

Elewarr Sp. z o.o., Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki 
w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102377, NIP: 526-030-02-79, REGON: 011074010 o kapitale zakładowym: 143.010.500,00 zł.

Adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

w imieniu i na rzecz, której działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. Hubert Grzegorczyk	- Dyrektor Oddziału

2. Magdalena Kacperczak	- Księgowy Oddziału

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: ………………………………………………………….……………………………………….

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: …………., prowadzonym przez SĄD  ………………, ………  WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, posiadającą numer NIP: …………….i numer: …………………., REGON: ………………………..

Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

dalej zwani także „Stronami” lub „Stroną”

§ 1.

# Przedmiot Umowy

1.	Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksową wymianę dwóch przenośników transportu poziomego zbóż i rzepaku typu redler (redlerów) o długości ~81 mb, oznaczonych w schemacie technologicznym Elewatora symbolami R2 i R3 w Elewatorze Orneta.

Redlery będące przedmiotem zamówienia zainstalowane są pod baterią 24 sztuk silosów zbożowych (zbiornik metalowe), na posadzce betonowej – posadowione na cokołach betonowych. Redlery R2 i R3, pełnią funkcję redlerów głównych, przeznaczone są do ciągłego transportu ziarna na podnośnik na AP1 - poprzez redler oznaczony w ciągu technologicznym R4.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową wymianę dwóch przenośników łańcuchowych: R2 i R3, w tym:

- 	demontaż aktualnie użytkowanych redlerów R2 i R3;

-	kompleksowa wymiana redlerów będących przedmiotem zamówienia;

- 	wymiana stacji początkowej i stacji końcowej w redlerach będących przedmiotem zamówienia;

- 	wykonanie nowych połączeń elektrycznych do obsługi redlerów będących przedmiotem zamówienia oraz wpięcie nowej instalacji elektryczne do istniejącej szafy sterowniczej w budynku rozdzieleni;

-	wykonanie nowych, wymaganych połączeń technologicznych pomiędzy redlerami R2 
i R3, a redlerem R4, zamontowanym w piwnicy technologicznej przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

-	wykonanie szczelnych połączeń pokrycia redlerów będących przedmiotem zamówienia z istniejącymi zlotami tzw. wysypy z poszczególnych silosów w baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

1.1 	Lokalizacja przedmiotowego zamówienia: Elewator Orneta,

- adres: ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta.

1.2 	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia na rzecz Zamawiającego, zgodnie zakresem przedmiotowym zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r. (złożoną w przetargu na realizację przedmiotu zamówienia), która jest załącznikami do niniejszej umowy oraz w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr: 2/IO/I/2021 z dnia 26.01.2021, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią tym samym jej integralną część.

2. 	Zakres przedmiotowy zamówienia;

2.1 	Kompleksowy zakup, dostarczenie, nowych redlerów zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy – opis techniczny, w tym: stacji początkowej, stacji końcowej; wszystkich połączeń technologicznych w ciągu transportowym redlerów będących przedmiotem zamówienia.

a)	Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi    opłatami celno-granicznymi.

b)	Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

2.2	Demontaż istniejących redlerów oznaczonych w ciągu transportowym elewatora: 
R2 i R3.

a) 	złożenie zdemontowanych elementów redlerów we wskazanym miejscu przez Zamawiającego;

b)	utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Zamawiającego;

c)	wszystkie zdemontowane elementy przenośnika stanowią własność Zamawiającego.

2.3	Montaż i uruchomienie nowych redlerów R2 i R3 - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi § 1 ust. 3 niniejszej umowy - opis techniczny, w tym:

a)	Wykonanie przez Wykonawcę na własny nowej elektrycznej instalacji siłowej dla przedmiotu zamówienia warz z wpięciem jej do istniejącej wewnętrznej sieci energetycznej zasilającej.

-	wykonanie nowych połączeń elektrycznych do obsługi redlerów będących przedmiotem zamówienia oraz wpięcie nowej instalacji elektryczne do istniejącej szafy sterowniczej w budynku rozdzieleni;

-	wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów z badań zainstalowanych odbiorników energetycznych.

b)	Wpięcie redlerów R2 i R3 do obecnego technologicznego systemu transportu ziarna w elewatorze:

-	wykonanie nowych, wymaganych połączeń technologicznych (zloty, kształtki przyłączeniowe) pomiędzy redlerami R2 i R3, a redlerem R4, zamontowanym 
w piwnicy technologicznej przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

-	wykonanie szczelnych połączeń pokrycia redlerów będących przedmiotem zamówienia z istniejącymi zlotami tzw. wysypy z poszczególnych silosów w baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

c)	Elementy przyłączeniowe, nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową.

d)	Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne 
i technologiczne redlerów będących przedmiotem zamówienia.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego - poprawny wynik wykonanych prób funkcjonalnych i technologicznych, warunkuje przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

e)	Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane 
z przedmiotem zamówienia.

2.4	Przeszkolenie przez Wykonawcę, pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw dostarczonych i zamontowanych redlerów R2 i R3 będącego przedmiotem zamówienia.

2.5	Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

a) 	uproszczony kosztorys powykonawczy,

b)	dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), wszystkie niezbędne atesty w zakresie użytych materiałów.

3.	Opis techniczny przedmiotu zamówienia.

3.1	Parametry nowych redlerów R2 i R3, będących przedmiotem zamówienia:

a) 	długość redlera: ok. 81,00 mb

b) 	wydajność redlera: 60 t/h - dla pszenicy o wilgotności 15%,

c)	koryta wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;

d)	tzw. samoczyszczący;

e)	podłoga redlerów wyłożona tworzywem z polietylenu PE1000 (min. grubość polietylenu 10 mm) lub tworzywem o podobnych parametrach wyścielającym dno redlera (jednakże, o parametrach nie niższych niż podana w SIWZ);

f)	napęd redlerów, w układzie motoreduktor, współczynnik bezpieczeństwa Fb min. 1,6;

- 	wymagane jest, aby zespół napędowy redlerów zapewnił wydajność na poziomie, co najmniej 60 t/h;

g)	wymagany montaż w redlerach czujników obrotów;

h)	zasilanie redlerów: silnik o mocy max. 18 kW – wymaganym jest dostosowanie elektrycznego zasilania siłowego redlerów będącego przedmiotem zamówienia do wymaganej wydajności to tj. do wydajności 60 t/h;

- 	silniki elektryczne z przemiennikami częstotliwości – z falownikami, celem regulacji prędkości obrotowej poszczególnych silników, przy zachowaniu stałości momentu obrotowego;

i) 	wymiary redlerów dostosowane do wymaganej wydajności redlerów będących przedmiotem zamówienia, przy uwzględnieniu wymiarowania istniejących redlerów
w ciągu technologicznym;

j)	łańcuch stalowy,

-  	parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do redlerów będących przedmiotem zamówienia należy dostosować do wymaganej wydajności parametrów redlerów, wskazanych w § 1 ust. 3 pkt. 3 litera b) niniejszej umowy;

- 	wymaganym jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych (tj. zamontowanie tzw. zgarniaczek, kubełków zgarniających w ogniwach), które zapewnią, że łańcuch będzie posiadała funkcję samooczyszczenia koryt redlera w trakcie transportu zboża i rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż i rzepaku, lub zastosowanie podobnych rozwiązań technicznych.

k) 	redlery szczelnie połączone z poszczególnymi silosami w baterii 24 szt. zbiorników metalowych poprzez istniejące zloty tzw. wysypy o wymiarach: ok. 20 cm x 20 cm każdy;

l)	redlery posadowione na istniejących betonowych cokołach – cokoły na posadzce betonowej, wysokość posadowienia podłogi redlerów od posadzki betonowej: ok. 22 cm.

3.2	Opis techniczny w zakresie nowych połączeń technologicznych (zloty, kształtki przyłączeniowe);

-	połączenia technologiczne - metalowe: średnica zlotów Ø 200 mm, wykonane z blachy stalowej, trudnościeralnej utwardzonej (min. HB 350) o grubości 3mm;

-	wymiarowanie - długość poszczególnych połączeń technologicznych, zgodna 
z wymiarowaniem ustalonym przez Wykonawcę, podczas wizji lokalnej 
w Elewatorze Orneta (przyłączenia zabezpieczone antykorozyjnie);

4. 	Zakres prac dla Wykonawcy

4.1	Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2	Demontaż istniejących redlerów oznaczonych w ciągu transportowym elewatora: R2 i R3 wraz z wymaganym demontażem połączeń technologicznych z redlerem R4.

4.3 	Wykonanie montażu budowli i urządzeń technologicznych będących przedmiotem zamówienia wraz z wykonaniem nowej elektrycznej instalacji zasilającej dla redlerów będących przedmiotem zamówienia z zachowaniem staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym § 1 ust. 3 – opis techniczny niniejszej umowy.

4.4	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2.2 litera c) niniejszej umowy.

4.5	Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

4.6	Utylizacja materiałów powstałych w toku prac budowlanych.

4.7	Wymaganym jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykonał przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.8	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się 
w umowie do przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o. /z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac/.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść § 1 ust. 2 niniejszej umowy
- zakres przedmiotowy zamówienia.

5.  Zakres wymagań dla Wykonawcy

5.1	Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne 
i standardy jakościowe:

a)	były fabrycznie nowe,

b)	wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

c)	bez wcześniejszej eksploatacji.

d)	oferowane materiały muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski oraz osiadać deklarację zgodności CE.

5.2	Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - od daty odbioru, 
w następującym zakresie:

a)	minimum 24 miesiące na zamontowane urządzenia oraz montaż mechaniczny;

b)	60 miesięcy na łańcuchy redlerów oraz zabezpieczenia antykorozyjne;

c)	W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek 	stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.

W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 	technicznymi (tj. zgodnie z kartami gwarancyjnymi) w zakresie przedmiotu zamówienia, 
z zastrzeżeniem, że jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania gwarancji.

5.3	Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Orneta - ELEWARR O/Malbork.

6.	Zakres wymagań dla Zamawiającego

6.1	Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.

6.4	Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

6.5	Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

6.6	Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

§ 2.

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy oraz prac i czynności 	objętych niniejszą umową z użyciem własnych zasobów, materiałów, maszyn oraz 	narzędzi.

- Wykonawca zapewnia, że sposób wykonania prac oraz zastosowane materiały spełniają 	wymagania technologiczne przewidziane dla robót montażowych będących przedmiotem 	niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 	niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
	i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

- W miejscu i czasie wykonywania robót, za przestrzeganie przez pracowników przepisów 	BHP i P-POŻ pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, 	doświadczenie oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie przepisami 	mającymi związek z przedmiotem umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi 	przedstawionymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 	zamówienia, 	wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, 	obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami, na realizację 	przedmiotowego zamówienia oraz z należytą 	starannością.

- Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie i rozliczenie odpadów powstałych 	podczas prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 	prawa w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu aprobat 	technicznych i atestów na dostarczone, i użyte do wykonania przedmiotu umowy 	materiały.

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego.

- Wykonawca może w wykonywaniu przedmiotu umowy posłużyć się podmiotem trzecim wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wraz z podaniem informacji o zakresie prac podwykonawcy oraz przysługującym mu wynagrodzeniu, a w szczególności obowiązują następujące zasady:

- w takim wypadku Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 	odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.

- postanowienia umowy, a w szczególności obowiązki Wykonawcy odnoszą się także 	do podwykonawcy i pracowników podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń od 	podwykonawcy/ów, że wszelkie płatności na ich rzecz są dokonywane terminowo, 
	a należne płatności zostały zapłacone.

- do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie wyżej, 	Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia; w takim 	przypadku wstrzymane wynagrodzenie nie jest wymagalne, a Zamawiający nie 	pozostaje w opóźnieniu z zapłatą.

- w umowach z podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń 	ustalona w tych umowach za zakres prac wykonywanych przez podwykonawców 	nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej 	umowie.

- podwykonawca, nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami.

11.	Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, zagrożenia dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może ograniczyć zakres prac i zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu art. 480 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w niniejszym postanowieniu uzupełniają treść § 1 ust. 5 niniejszej umowy - Zakres wymagania dla Wykonawcy.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej ze wskazanych przez Zamawiającego punktów w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy.

2.	Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w niniejszym postanowieniu uzupełniają treść § 1 ust. 6 niniejszej umowy - Zakres wymagań dla Zamawiającego.

§ 4.

## Termin i miejsce wykonania umowy

- Miejscem wykonywania przedmiotu Umowy jest magazyn zbożowy w Ornecie, 
ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta.

- Ustala się, że termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem 30.06.2021 r.

a)	Termin wykonaniu prób technologicznych urządzeń technologicznych będących 	przedmiotem 	zamówienia wyznacza się do dnia 18.06.2021 r.

- Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust.2 z powodu:

a) 	wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć,

b) 	wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie 
z ustaloną technologią,

c)  	przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4. Żądanie, o którym mowa w ust.3, wymaga wskazania i uzasadnienia jednej z przyczyn określonych w ust. 3 oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania żądania złoży Wykonawcy oświadczenie 
w zakresie przyjęcia lub odrzucenia żądania i wyznaczy Wykonawcy nowy termin wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wymaga formy pisemnej tj. aneksu do umowy.

§ 5.

Odbiór przedmiotu umowy

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Odbiór wykonania umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- Strony przewidują odbiór częściowy – po wykonaniu następujących etapów niniejszego zamówienia:

a) 	dostarczeniu dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia,

b)	wykonanie zakupu, dostarczenie materiałów składowych i elementów montażowych 	niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,

c)	wykonanie wszystkich prac montażowych i budowlanych obejmujących wykonanie 	całego przedmiotu zamówienia,

d)	uruchomienie urządzeń technologicznych będących przedmiotem zamówienia 
	i wykonanie prób technologicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

--------------------------------------------------------

Dodatkowe uwagi do niniejszego projektu umowy:

-	W umowie z Wykonawcą, któremu zastanie powierzone wykonanie przedmiotowego zamówienia, zostaną wprowadzone zapisy o możliwości wykonania niniejszego przedmiotu zamówienie etapami (w umowie będzie uszczegółowiony zapis w zakresie danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia);

- 	Zapisy o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia 
z uwzględnieniem treści punktu VII i punktu XIII ust. 3 SIWZ (2/IO/I/2021) na realizację niniejszego zamówienia, zostaną odpowiednio dodane do treści umowy, po dokonaniu wyboru Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia;

-	Zastrzeżenie: ostatnia płatność wynikająca z odbioru końcowego (na podstawie protokołu odbioru końcowego) może być dokonana jednie po uruchomieniu i wykonaniu prób technologicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (redlerów)).

--------------------------------------------------------------------

3.	Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru, który powinien być odebrany przez Zamawiającego po uprzednim przeprowadzeniu przewidzianych oględzin, kontroli i sprawdzeń.

- Wyjątek stanowi sytuacja, o której mowa w ust. 7, i w takich okolicznościach roboty nie są odbierane.

- Protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę, sprawdzone i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy

- Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu bez uwag.

- Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego robót będzie w szczególności:

a)	zakończenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez uwag,

b)	przedłożenie przez Wykonawcę kopi certyfikatów i atestów związanych z materiałami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu umowy (jeśli są takie wymagane),

c)	uporządkowanie przez Wykonawcę terenu prac.

9.	Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonych prac, winno być uzasadnione poprzez określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy wskazówek. Odmowa odbioru z powodu niewłaściwego wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego usunięcia wady na swój koszt, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu.

10.	Podpisanie obu protokołów odbioru bez uwag upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.

11.	W przypadku istnienia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, ich usunięcia i zgłoszenia wykonania prac Zamawiającemu. Ust. 1, 2 i 3, stosuje się odpowiednio.

§ 6.

### Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……………. zł (słownie: ………………..……………) netto powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ………………….. zł (słownie: …………………………………………….). Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi ……………………………… zł (słownie: ………………………………………………………).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnia podatek od towarów 
i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub nastąpi zaniechanie jego poboru, albo jego stawka ulegnie zmniejszeniu wypłacone wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym kosztów materiałów zużytych do wykonania prac.

------------------------------------------------------------------

Dodatkowe uwagi do niniejszego projektu umowy:

Zapisy o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia 
z uwzględnieniem treści punktu VII i punktu XIII, ust. 3 SIWZ (2/IO/I/2021) na realizację niniejszego zamówienia, zostaną odpowiednio dodane do treści umowy, po dokonaniu wyboru Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia;

W takim przypadku treść niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w następujący sposób:

4.  Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:

4.1	Rozliczenie i zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionych faktury VAT. Wykonawca uprawniony jest uprawniony do wystawieniu faktury po dostarczeniu Zamawiającemu protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony. Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4.2	Ustala się następujące terminy płatności za przedmiot zamówienia:

a) 	płatność 30 % wartości przedmiotu zamówienia wskazanej § 2 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy, tj. kwotę netto: ………….. PLN (słownie złotych: ………………     )

plus 23 % VAT ……………. PLN, w terminie 14 dni po wykonaniu zakupu 
i dostarczenie materiałów składowych, i elementów montażowych niezbędnych do kompleksowego wykonania całego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokonaniem częściowego odbioru przedmiotu zamówienia;

b)	płatność 20 % wartości przedmiotu zamówienia wskazanej § 2 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, tj. kwotę netto: ………….. PLN (słownie złotych: ………………     )

plus 23 % VAT  ……………. PLN, w terminie 14 dni po wykonaniu wszystkich prac w zakresie demontażu istniejącego redlera R2 oraz prac montażowych obejmujących wykonanie montażu nowego redlera R2 wraz z jego podłączeniem do redlera R4, i potwierdzeniu tych prac dokonaniem częściowego odbioru przedmiotu zamówienia;

c)	płatność 20 % wartości przedmiotu zamówienia wskazanej § 2 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, tj. kwotę netto: …….. PLN (słownie złotych: ………    ) plus 23 % VAT  ………. PLN, w terminie 14 dni po wykonaniu wszystkich prac w zakresie demontażu redlera R3 oraz prac montażowych obejmujących wykonanie montażu nowego redlera R3 wraz z jego podłączeniem do redlera R4, i potwierdzeniu tych prac dokonaniem częściowego odbioru przedmiotu zamówienia;

d)	płatność 30 % wartości przedmiotu zamówienia wskazanej § 2 ust. 2 pkt 2.3 litera d) i e) niniejszej umowy, tj. kwotę netto: ……. PLN (słownie złotych: ……… ) plus 23 % VAT …. PLN, w terminie 14 dni po wykonaniu prób funkcjonalnych i technologiczne urządzeń będących przedmiotem zamówienia, tj. redlera R2 i redlera R3, potwierdzonych dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Należność – dotyczy wszystkich wpłat, Zamawiający wpłaci Wykonawcy na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………….. w terminie 
14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą Umową i po protokolarnym, bezusterkowym ich odbiorze przez Zamawiającego.----------------------------------------------------------

Uwaga: treść tego ustępu ulegnie zmianie w przypadku zastosowania etapowania wykonania zamówienia. W takim przypadku zostanie wprowadzony zapis dotyczący wystawiania faktur za wykonanie poszczególnych etapów wykonania zamówienia, po bezusterkowym, protokólarnym odbiorze (odbiór częściowy) danego etapu zamówienia.

- Strony umowy ustaliły wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki ze strony Zamawiającego równą wartości ustawowej odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 7.

#### Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w taki sposób, że nie jest możliwe, żeby wykonał umowę w terminie lub gdy wykonuje umowę sprzecznie z jej postanowieniami lub warunkami technicznymi, w tym:

  - niedotrzymania terminów realizacji,

  - istotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia,

  - wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,

  - zatrudnienia podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na piśmie dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni od dnia powzięcia informacji, że zachodzą podstawy do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1.

- Strony mogą odstąpić od umowy w innych wypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zlecającemu karę umowną:

a) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy,

b) 	za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 2,

c) 	za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze – w wysokości 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcia wady.

- Kwota kary umownej wskazanej w ust. 1 lit. b) i c), będzie rozliczona przy fakturze końcowej poprzez jej potrącenie z należności Wykonawcy wynikającej z faktury.

- Stosowanie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kar umownych.

§ 9

# Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszelkie prace wykonane w ramach Umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru wykonanych prac będących przedmiotem Umowy, zgodnie z zakresami gwarancji wskazanymi w § 1 ust. 5, pkt. 5.2 niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakichkolwiek wad lub usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie 2. dni roboczych od zgłoszenia wad lub usterek.

- Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 5 dni od ich ujawnienia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionej wady w terminie określonym wyżej, wówczas Zamawiający może ją usunąć przy pomocy osób trzecich, a wszelkimi kosztami obciążyć Wykonawcę oraz nałożyć karę umowną określoną w § 8 ust. 1 lit. c), za nieterminowe usunięcie wad lub usterek.

- Zgłoszenie wad lub usterek może być dokonane w formie telefonicznej na numer telefonu Wykonawcy wskazany w § 12 ust. 2 umowy lub pisemnie wysłany pocztą na wskazany 
w § 12 ust. 2 adres Wykonawcy.

- W razie dokonania znaczącej naprawy lub wymiany na nowy przedmiotu umowy lub jego części, okres gwarancji określony w ust. 1, biegnie na nowo – odpowiednio dla całości lub części przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi (tj. zgodnie z kartami gwarancyjnymi) w zakresie przedmiotu zamówienia - z zastrzeżeniem, że jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania gwarancji.

§ 10

Ubezpieczenie

1.	Wykonawca oświadcza, że prowadzoną przez siebie oraz przez ewentualnych podwykonawców działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ubezpieczył od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynosi: …………… PLN. Kserokopia potwierdzenia posiadania polisy OC z dnia …………….. r., (okres ubezpieczenia: od ………
do ……………….), nr polisy: …………………………………..,  ubezpieczenia stanowi Załącznik  do niniejszej umowy.

2.	W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa ust. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę ubezpieczenia odpowiadającym co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy. Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
w terminie 14 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.

§ 11

Poufność

- Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie, w tym szczegóły finansowe są poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich.

- Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź współpracownikom Stron, którym dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania umowy i którzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności. Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby informacje poufne nie były udostępniane osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak i ich współpracowników 
z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.

- Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie obowiązywania niniejszej umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji jej przedmiotu.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 12

# Postanowienia końcowe

# Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje będą dokonywane na piśmie 
i doręczane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

- Na potrzeby wymiany korespondencji Strony podają następujące dane kontaktowe:

2.1	Zamawiającego:

1)		Siedziba Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku

Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

tel. (55) 272 10 33;  fax. (55) 272 10 73

e-mail: malbork@elewarr.com.pl

2)		Elewator Orneta – ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta

e-mail:   orneta@elewarr.com.pl

tel. 55 242 242-11-31

2.2 Wykonawcy: adres: ……………………………………………………., …… - ….. …………………, ……………………, tel. ………………

2.3	Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

a)	ze strony Zamawiającego:

Kierownik Elewatora Orneta tel. 609 587 470

Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego -……………………. tel: …………………….

b)	ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………... tel. ……………………….

Kierownik budowy: …………………………,, tel. ………………………

- W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osób jemu podległych, oświadcza on, że poinformuje te osoby o fakcie udostępnienia ich danych osobowych Zamawiającemu oraz zakresie w jakim zostały one udostępnione.

- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego w stosunku do osób jemu podległych, których dane udostępni Zamawiającemu, poprzez przekazanie tym osobom treści obowiązku informacyjnego. Treść obowiązku informacyjnego Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Centrali Zamawiającego Sąd powszechny.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie 
w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej ani w żaden inny sposób powierzyć wykonanie niniejszej umowy.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

Opracował: Zbigniew Orwat