Zał.nr 3 do SIWZ

UMOWA (projekt)

zawarta w Nowych Proboszczewicach w dniu ...................roku pomiędzy:

Elewarr Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102377, NIP 526-030-02-79, REGON 011074010 o kapitale zakładowym 143.010.500,00 zł.

reprezentowaną przez:

................................................

................................................

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

dalej zwani także „Stronami” lub „Stroną”

§ 1.

# Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie 4 szt. bram rolowanych w elewatorach zbożowych: Nowe Proboszczewice i Drobin. W zakres powyższych prac wchodzi dostarczenie i zamontowanie  bram rolowanych HR 120 DD  z napędem elektrycznym fabrycznie nowych wykonanych z aluminium gładkiego, malowanych od strony zewnętrznej w kolorze RAL 9006 o wymiarach:

- szerokość – 6500 mm, wysokość – 4500 mm, ilość 2 szt. w elewatorze zbożowym Nowe Proboszczewice

- szerokość – 3750 mm, wysokość – 5125 mm, ilość 2 szt. w elewatorze zbożowym Drobin

Urządzenia powinny być wyposażone w system optymalizacji nawijania na wał, ze  sterowaniem z zewnątrz budynku i zabezpieczeniem przed uruchomieniem przez osoby przypadkowe.

§ 2.

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz przepisami aktów wykonawczych do tej Ustawy i innymi przepisami mającymi związek z przedmiotem Umowy,

b) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia w imieniu Zleceniodawcy prowadzonych w ramach niniejszej Umowy prac remontowych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w wymaganym prawem terminie, jeśli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy oraz prac i czynności objętych niniejszą Umową z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

- W miejscu i czasie wykonywania robót, za przestrzeganie przez pracowników  przepisów BHP i P-POŻ pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Zleceniodawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wytycznymi i wskazówkami Zleceniodawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami oraz z należytą starannością.

- Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie i rozliczenie odpadów powstałych podczas prac będących przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przedłożenia Zleceniodawcy aprobat technicznych i atestów na dostarczone, i użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały.

§ 3.

Obowiązki Zleceniodawcy

Zleceniodawca zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody i energii elektrycznej ze wskazanych przez Zleceniodawcę punktów w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 4.

## Termin i miejsce wykonania Umowy

- Miejscem wykonywania przedmiotu Umowy są n/w lokalizacje:

- magazyn zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice

- magazyn zbożowy w Drobinie ul. Tupadzka 1A, 09-210 Drobin.

- Ustala się, że termin wykonania przedmiotu Umowy upływa z dniem 18 czerwca 2021r.

- Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust.2 z powodu:

a) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć,

b) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią,

c)  przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4. Żądanie, o którym mowa w ust.3 wymaga wskazania i uzasadnienia jednej z przyczyn określonych w ust. 3 oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zleceniodawca w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania żądania złoży Wykonawcy oświadczenie w zakresie przyjęcia lub odrzucenia żądania i wyznaczy Wykonawcy nowy termin wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wymaga formy pisemnej tj. aneksu do Umowy.

§ 5.

Odbiór przedmiotu Umowy

- Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu Umowy w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Odbiór wykonania Umowy potwierdzony będzie protokółem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- W przypadku istnienia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych ich usunięcia i zgłoszenia wykonania prac Zleceniodawcy. Ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

### Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ............. zł (słownie: ................. złotych) netto powiększonej o podatek VAT wg stawki ...% w kwocie .........zł (słownie: ............. złotych). Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi ......... zł (słownie: ......... złotych).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy uwzględnia podatek od towarów i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub nastąpi zaniechanie jego poboru, albo jego stawka ulegnie zmniejszeniu wypłacone wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym kosztów materiałów zużytych do wykonania prac.

- Należność Zleceniodawca wpłaci Wykonawcy na konto bankowe o numerze:  ...................... w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą Umową i po protokolarnym, bezusterkowym ich odbiorze przez Zleceniodawcę.

§ 7.

#### Odstąpienie od Umowy

- Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w taki sposób, że nie jest możliwe, żeby wykonał Umowę w terminie lub gdy wykonuje Umowę sprzecznie z jej postanowieniami lub warunkami technicznymi.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie siedmiu dni od dnia powzięcia informacji, że zachodzą podstawy do odstąpienia od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zlecającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w  wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy,

b) za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty  brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wykonania Umowy określonego w § 4 ust. 2,

c) za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze – w wysokości 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcia wady.

- Kwota kary umownej wskazanej w pkt 1 lit. B i C będzie rozliczona przy fakturze końcowej poprzez jej potrącenie z należności Wykonawcy wynikającej z faktury.

- Stosowanie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kar umownych.

§ 9

# Gwarancja

- Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji jakości na wszelkie prace wykonane w ramach Umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru wykonanych prac będących przedmiotem umowy.

- W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakichkolwiek wad lub usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie 24 godzin od zgłoszenia wad lub usterek.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionej wady w terminie określonym wyżej, wówczas Zleceniodawca może ją usunąć przy pomocy osób trzecich, a wszelkimi kosztami obciążyć Wykonawcę, oraz nałożyć karę umowną określoną w § 8 ust. 1
lit. C Umowy za nieterminowe usunięcie wad lub usterek.

- Zgłoszenie wad lub usterek może być dokonane w formie telefonicznej na numer telefonu Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 2 Umowy lub pisemnie wysłany pocztą na wskazany w § 10 ust. 2 w Umowie adres Wykonawcy.

§ 10

# Postanowienia końcowe

# Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje będą dokonywane na piśmie 
i doręczane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

- Na potrzeby wymiany korespondencji strony podają następujące dane kontaktowe:

Zleceniodawcy: adres: Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, 09-411 Proboszczewice, ul. Bielska 2a, tel. (24) 2612238, fax (24) 3675262

e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl

Wykonawcy: adres:..........................................................................

e-mail: ..............................

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

ze strony Zleceniodawcy:

......................... tel.................

ze strony Wykonawcy:

......................... tel.................

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Centrali Zleceniodawcy Sąd powszechny.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie 
w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zleceniodawcy dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej ani w żaden inny sposób powierzyć wykonanie niniejszej Umowy.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie, w tym szczegóły finansowe są poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich.

- W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osób jemu podległych, oświadcza on, że poinformuje te osoby o fakcie udostępnienia ich danych osobowych Zleceniodawcy oraz zakresie w jakim zostały one udostępnione.

- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zleceniodawcy obowiązku informacyjnego w stosunku do osób jemu podległych, których dane udostępni Zleceniodawcy, poprzez przekazanie tym osobom treści obowiązku informacyjnego. Treść obowiązku informacyjnego Zleceniodawcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

ZLECENIODAWCA                                                             WYKONAWCA